Verslag rondetafelconferentie vastgoed Defensie, 9 oktober 2025
Aanwezig: Vertegenwoordigers van enkele marktpartijen (bouwbedrijven en ingenieursbureaus), het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie.
Afspraken en vervolg
Afspraak:
Organiseren van een overleg tussen RVB, Defensie en de marktpartijen voor einde Q4 2025, om te spreken over marktbenadering binnen de geldende regelgeving. Actiehouder: RVB + CPV.

Agenda van deze bijeenkomst
1. Opening
2. Update regelanalyse (behoeftestellingen)
3. Terugblik werkbezoeken Roosendaal en Den Helder
4. Terugkoppeling actiepunt RTC3
5. Vooruitblik opdrachten RVB
6. Observaties directeuren CPV en vooruitblik
7. Afsluiting
## 1. Opening
Deze rondetafelconferentie vastgoed (RTC4) is een vervolg op de eerder gehouden conferenties op 18 februari 2025 (RTC1), 17 maart 2025 (RTC2) en 10 juli 2025 (RTC3). De conferenties zijn georganiseerd omdat het realisatievermogen van de vastgoedketen omhoog moet. Door de geopolitieke ontwikkelingen neemt de urgentie hiervan alleen maar toe.
Naast het organiseren van de conferenties zijn er al concrete acties ondernomen om de gereedheid van de krijgsmacht te verhogen. Zo nadert onder andere het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) de finale besluitvorming door het kabinet (eind december), is de Wet op de Gereedstelling in consultatie geweest en wordt beoogd om dit jaar naar de Raad van State te gaan. Ook is er een inkoopkader ontwikkeld hoe om te gaan met bestaande uitzonderingen in aanbestedingsregelgeving. Dit betekent dat:
- Opdrachten mogelijk zonder reguliere Europese aanbestedingsprocedure kunnen worden gegund;
- Per opdracht wordt onderzocht of dit proces doorlopen wordt of dat een andere optie mogelijk is om tijdig in de behoefte te voorzien;
- Concurrentiestellen mogelijk blijft – het gebruik van een uitzondering staat niet gelijk aan 1-op-1 gunnen.

Maar er is meer nodig. De opgave is groot en wordt groter, meer grootschalige samenwerkingen zijn nodig om de noodzakelijke productie en realisatie van vastgoed te realiseren.
Doelstellingen van deze RTC zijn:
1. Update en terugkoppeling geven van de acties uit RTC3;
2. Vooruitblik geven op de werking van de gelanceerde CPV.

## 2. Update regelanalyse (behoeftestellingen)
Een update van de analyse van de behoefte vanuit de ’61 regels’ (zie vorige verslagen van RTC’s):
- Er is een standaard aanpak ontwikkeld die nu verder is uitgewerkt en gefinetuned.
- De opdracht is begonnen met het analyseren van 61 regels. Een gedeelte van deze regels bleek al verder in de uitwerking of in opdracht bij het RVB. Daarnaast betreft een enkele regel zeer gevoelige/geheime informatie. Hierdoor zijn niet alle regels in opdracht bij marktpartijen om uit te werken. Een enkele regel doet Defensie zelf en van de resterende regels wordt geen factsheet gemaakt. In totaal zijn er 37 regels die aan het einde van 2025 uitgewerkt zijn in een factsheet.
- De overgebleven regels zijn minder dan de oorspronkelijke opgave, maar geven wel een goede afspiegeling weer van de gehele opgave.
- Veel van uitwerkingen van locatie die meegenomen zijn in de regelanalyses zitten nog in de beginfase van behoeftestelling en zijn (ook bij het afmaken van de factsheet) nog niet in de fase dat het gereed c.q. voldoende concreet is om te kunnen contracteren.
- Het belangrijkste is dat het resultaat voldoende informatie geeft voor de CPV om een goede en logische programmering te maken.

U kunt de bijbehorende presentatie opvragen via postbus.RVB.publieksvoorlichting@rijksoverheid.nl.
## 3. Terugblik werkbezoeken Roosendaal en Den Helder
In RTC3 is afgesproken dat in de zomer enkele bezoeken zouden plaatsvinden met marktpartijen aan Defensielocaties om zo een beter beeld te krijgen van de opgave. Ook was het doel om op te halen welke informatie voor aannemende partijen relevant is om slimme programmering van de opgave mogelijk te maken.
Hiertoe zijn twee bezoeken geweest:
1. Roosendaal (Korps Commandotroepen);
2. Marinehaven Den Helder.
Vanuit de marktpartijen is een korte terugkoppeling gegeven van wat is opgevallen:
Roosendaal:
- Primaire proces werd gezien, hetgeen waardevol werd geacht voor de context;
- De gebruiksprocessen, gebruiker en ‘surroundings’ zijn complex, de bouwopgave qua vastgoed is dat niet persé.
- Het gevoel werd door de gebruikers wel gewekt dat er veel speciaal en bijzonder was, maar dat zat met name in gebruik. Standaardisatie van vastgoed vraagt echter wel goede communicatie.
- Veel huidig vastgoed wordt anders gebruikt dan ooit bedoeld, hetgeen een les kan zijn voor nieuwe standaarden: wordt niet te specifiek in eisen want het kan toch later anders gebruikt gaan worden.
Den Helder:
- Een groot terrein met enorme diversiteit aan projecten en opgaven.
- Opvallende complexiteit dat de haven buitendijks ligt.
- Er is al veel voorwerk gedaan, maar de plannen zijn over vele jaren. De meegegeven tip: de wereld gaat veranderen dus zorg op kritische punten voor voldoende adaptiviteit.

Belangrijke overkoepelende gegeven tip: betrek de markt eerder en zoek de creativiteit hoe om te gaan met de standaard (die wordt vastgesteld), niet de creativiteit in afwijking van de standaard. Er is een uitgebreider verslag van de bezoeken gemaakt dat als bijlage 1 bij dit verslag is toegevoegd.
## 4. Terugkoppeling actiepunt RTC3
Vanuit marktpartijen is, naar aanleiding van het actiepunt uit RTC3, gekeken hoe deze zich het beste kunnen voorbereiden op noodzakelijke veranderingen en de grote komende opgave voor Defensie. Hieruit is de volgende terugkoppeling gekomen:
- De bereidheid voor marktpartijen om uitvoeringscapaciteit te reserveren hangt samen met de marktbenaderingsstrategie.
- Voor investeringen in bv. een fabriek is een langere contractperiode noodzakelijk.
- Het toepassen van concepten en modulaire oplossingen borgen de gewenste uitvoeringscapaciteit en kunnen tevens een versnelling realiseren in het ontwerptraject.
- Succesvol innoveren lukt alleen over de projecten heen en vraagt voor continuïteit vanuit opdrachtgever.
- Er zijn op dit moment twee belangrijke dilemma’s voor marktpartijen:
    - Hoe kunnen marktpartijendeelnemen in de CPV zonder dat dit uitsluiting betekent voor toekomstige opdrachten?
    - Hoe kun je capaciteit zeker stellen in combinatie met de geldende aanbestedingsregelgeving?
  - Aangegeven is dat marktpartijen hierin graag meedenken.
  - Gegeven suggestie vanuit marktpartijen is om een onderscheid te maken tussen projecten die worden getenderd en opgave waarbij partijen worden geselecteerd.
  - Een nadere bespreking met RVB en Defensie is hierover noodzakelijk.

Vanuit het RVB wordt aangegeven dat voor het meeprogrammeren vanuit de markt (via een CPV) het randvoorwaardelijk moet zijn dat partijen hierdoor later niet uitgesloten worden bij aanbestedingen. Daarnaast is het van groot belang voor het RVB dat er een level playing field is voor alle partijen, juist ook diegene die niet aanwezig zijn bij een rondetafelconferentie. Dit betekent dat transparantie uitermate belangrijk is. Op dit moment betekent dit onder andere openbare publicatie van alle verslagen van gehouden bijeenkomsten zoals de RTC en bezoeken zoals aan Roosendaal en Den Helder.
## 5. Vooruitblik opdrachten RVB
Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf wordt een korte toelichting gegeven met betrekking tot komende projecten en ontwikkelingen, naast de uitwerkingen van de behoeftes uit de 61 regels:
Standaardisatie
- Er zijn 15 standaarden tot op heden gedefinieerd, de focus en prioritering ligt op de eerste 5: Legering, lesgebouwen, kantoorgebouwen, magazijnen en werkplaatsen.
- De eerste batch voor standaard Legering zit reeds in aanbesteding, les en kantoorgebouwen wordt de volgende standaard die op de markt komt, waarbij wordt geleerd van de legeringsopgave tot op heden.
- De exacte omvang van de komende standaarden is nog niet bekend. Het zal wel een aanzienlijke omvang gaan kennen. Er is op basis van een rekenmodel door Defensie (niet een concrete behoefte) een eerste heel globale inschatting gemaakt[1]:
  [1] Dit betreft getallen waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en die alleen bedoeld zijn om heel globaal aan te geven dat het een grote opgave betreft.
  - Kantoren: 216.000 m2
  - Lesgebouwen: 218.400 m2
  - Magazijn: 408.240 m2
  - Werkplaatsen: 217.728 m2
1. Komende inkoopplanning
  1. Los van de standaarden en nieuwe ontwikkelingen rond de 61 regels is ook lopend werk niet gestopt.
  2. Rond eind oktober zal vanuit het RVB de nieuwe inkoopplanning worden gepubliceerd waarop de komende projecten staan die naar de markt gaan (publicatie aanbesteding).
  3. Naar verwachting betreft dit ongeveer 26 nieuwbouw / renovatie projecten voor Defensie met een omvang van 775 miljoen euro. Voor een belangrijk deel zal dit in het komende half jaar op de markt komen (Q4 2025 – Q2 2026).
  4. Ook is het afgelopen half jaar tussen de 500 miljoen en 1 miljard euro aan opdrachten via aanbestedingen gepubliceerd.
  5. Een eerste inzicht is gegeven en is vanaf eind oktober te vinden als inkoopplanning op: www.rijksvastgoedbedrijf.nl
2. Slim Sneller Onderzoeken
  1. Door het RVB is kort inzicht gegeven in het project Slim Sneller Onderzoeken. Dit is een project waarbij vanuit het RVB samen met Defensie op meer dan 100 locaties verschillende onderzoeken worden uitgevoerd – vooruitlopend op enige behoefte – om daarmee beter in kaart te brengen wat de mogelijkheden of complexiteiten zijn voor bouwwerkzaamheden en om alvast onderzoeken die dan toch uitgevoerd moeten worden reeds te hebben gedaan en op de plank te hebben liggen.
  2. Dit draagt bij aan de versnelling, geeft beter inzicht voor programmering en prioritering en haalt een inkoop en uitvoeringstraject geheel van het kritieke pad af.
  3. De opdrachten worden voor een groot deel onder bestaande raamovereenkomsten worden verstrekt.
## 6. Observaties directeuren CPV en vooruitblik
De directeuren voor de Commandopost Vastgoed geven een korte eerste reflectie op wat zij tot op heden hebben gezien in de eerste paar weken (inwerktijd):
Zij delen drie hoofdreflecties:
Diversiteit
  1. De opgave is divers.
  2. De opgave bestaat voor 50% uit de top 5 van standaarden.
Complexiteit
  1. De opgave is zeer complex. Stikstof, netcongestie, natuurregelgeving zijn zaken die vrijwel overal spelen.
  2. Het belangrijkste is het in kaart brengen van de behoefte op de gehele portefeuille, maar met al die complexiteiten geldt dan wel: als het niet kan zoals het moet dan moet het zoals het kan.
Enormiteit
  1. De opgave is enorm; in aantallen locaties, gebouwen, terreinen en het noodzakelijke tijdspad.
Verder valt op dat de organisatie van Defensie (proces, systeem en gedrag) en RVB is gericht op bezuinigen en saneren. Dit is logisch vanwege de bezuinigingen afgelopen decennia, maar dit vraagt nu een grote verandering.
Deze verandering vraagt wat: risk appetite, maar het vraagt ook iets van leiderschap. Voorwaartse integratie van de markt is noodzakelijk. Hoe dat kan of moet, daarover gaan we samen in gesprek. De CPV-directeuren zullen de komende tijd bij de verschillende bedrijven langsgaan. Daarna zal er tussen RVB, CPV en de markt in (kleiner) comité een overleg worden georganiseerd over hoe deze samenwerking kan worden vormgeven, waarbij de aangehaalde dilemma’s vanuit de markt ook besproken kunnen worden. De intrinsieke motivatie en energie wordt overal gevoeld, maar bij een verandering is ook vertrouwen van groot belang.
De belangrijke hoofdtaken voor de CPV zijn:
1. Behoefte in beeld brengen;
2. Marktstrategie;
3. Dammen (problemen) in de keten doorbreken.

De directeuren geven aan dat het doel is om voor het einde Q4 een plan van aanpak de CPV op te leveren. Hierin wordt duidelijk waar de focus ligt in de eerste en opvolgende fasen.
7. Afsluiting
Als afsluiting ondertekenen alle deelnemers het Defensie Versnellingscharter Vastgoed. Hieruit blijkt de erkenning van de belangen van de Defensie opgave en de wil om daaraan te willen bijdragen. Ondertekening gebeurt hier door aanwezige partijen in de hoop dat vele andere partijen zullen volgen (hetgeen voor ieder mogelijk is). Dit charter is bijgevoegd als Bijlage 2.
Het ondertekende charter is aangeboden aan de directeuren van de CPV.